Bài 1: Ước lượng công việc trong Scrum với Story Points

User Story: Tạo công việc mới

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Là người dùng tôi muốn tạo công việc mới

Giải thích: Để có thể theo dõi tiến độ công việc

Ước lượng Story Point: 5 điểm

Giải thích: Việc tạo công việc mới có thể không quá phức tạp, nhưng sẽ yêu cầu một số bước như thiết kế form, xử lý dữ liệu và hiển thị thông báo. Vì vậy, mức độ khó có thể ở mức trung bình (5 điểm trong dãy Fibonacci)

Bài 2: Ước lượng công việc trong Scrum với Story Points

User Story: Thanh toán đơn hàng

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Là người dùng tôi muốn thanh toán đơn hàng

Giải thích: Để có thể mua hàng trong giỏ hàng

Ước lượng Story Point: 8 điểm

Giải thích: Việc thanh toán đơn hàng có thể hơi phức tạp, nhưng sẽ yêu cầu một số bước như tính tổng tiền, các phương thức thanh toán. Vì vậy, mức độ khó có thể ở mức khá (8 điểm trong dãy Fibonacci)

Bài 3: Planning Poker – Kỹ thuật ước lượng công việc

User Story: Tạo giỏ hàng

Vai trò: Khách hàng

Mục đích: Tạo giỏ để thêm sản phẩm vào trong giỏ hàng

Giải thích: Muốn xem danh sách các sản phẩm muốn mua trong giỏ hàng, có thể xem chi tiết thông tin từng sản phẩm cần mua

Điểm Story Point ước lượng(Planning Poker)

+ Mỗi thành viên chọn 1 điểm Story Point trong dãy số Fibonaci(1,2,3,5,8,13,…)

+ Sau khi các thành viên trong nhóm chọn, thì sẽ thảo luận để lấy kết quả Story Point cuối cùng. ( 1. Lấy kết quả trung bình, 2. Lấy kết quả Story Point được chọn nhiều nhất, trong trường hợp có 2 hoặc nhiều Story Point bằng điểm nhau thì sẽ chọn Story Point có độ phức tạp cao hơn).

| Tên thành viên | Số điểm Story Point |
| --- | --- |
| A | 8 |
| B | 5 |
| C | 8 |

Ước lượng Story Point: 8 điểm Story Point được chọn nhiều nhất(độ khó Trung bình Cao)

Lý do: Tạo giỏ hàng có thể hơi phức tạp, sẽ yêu cầu 1 số bước như lưu thông tin sản phẩm, xem chi tiết thông tin sản phẩm

Bài 4: Planning Poker – Kỹ thuật ước lượng công việc

User Story: Đăng nhập

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Đăng nhập để bảo mật và quản lý thông tin

Giải thích: Muốn bảo mật và quản lý thông tin ngân hàng 1 cách an toàn

Điểm Story Point ước lượng(Planning Poker)

+ Mỗi thành viên chọn 1 điểm Story Point trong dãy số Fibonaci(1,2,3,5,8,13,…)

+ Sau khi các thành viên trong nhóm chọn, thì sẽ thảo luận để lấy kết quả Story Point cuối cùng. ( 1. Lấy kết quả trung bình, 2. Lấy kết quả Story Point được chọn nhiều nhất, trong trường hợp có 2 hoặc nhiều Story Point bằng điểm nhau thì sẽ chọn Story Point có độ phức tạp cao hơn).

| Tên thành viên | Số điểm Story Point |
| --- | --- |
| A | 5 |
| B | 3 |
| C | 5 |

Ước lượng Story Point: 5 điểm Story Point được chọn nhiều nhất(độ khó Trung bình)

Lý do: Đăng nhập sẽ không quá phức tạp, sẽ yêu cầu 1 số bước như nhập tài khoản, mật khẩu và validate dữ liệu

Bài 5: Áp dụng tất cả các phương pháp ước lượng vào Sprint Planning

- Sử dụng các phương pháp ước lượng

- Story Point

i. Tạo công việc

1. Các thành viên đánh giá SP

| Tên thành viên | Điểm đánh giá SP |
| --- | --- |
| A | 5 |
| B | 8 |
| C | 8 |

2. Tổ chức Planning Poker để chọn điểm Story Point cuối cùng

3. Kết luận: Story Point 8

ii. Tìm kiếm công việc

1. Các thành viên đánh giá SP

| Tên thành viên | Điểm đánh giá SP |
| --- | --- |
| A | 5 |
| B | 5 |
| C | 8 |

2. Tổ chức Planning Poker để chọn điểm Story Point cuối cùng

3. Kết luận: Story Point 5

iii. Phân loại công việc

1. Các thành viên đánh giá SP

| Tên thành viên | Điểm đánh giá SP |
| --- | --- |
| A | 5 |
| B | 8 |
| C | 8 |

2. Tổ chức Planning Poker để chọn điểm Story Point cuối cùng

3. Kết luận: Story Point 8

- Planning Poker

- Xác định mục tiên của Sprint

- Sprint(Tạo công việc) -> Có thể tạo công việc mới bao gồm (Tên công việc, ngày bắt đầu, ngày hoàn thành, trạng thái,…)

- Sprint(Tìm kiếm công việc) -> Có thể tìm kiếm công việc liên quan đến từ khóa

- Sprint(Phân loại công việc) -> Có thể phân loại công việc theo thông tin

- Lập kế hoạch phân chia công việc

- Chia User Story thành các task nhỏ hơn

US1: Tạo công việc

| Tên Task | Mô tả chi tiết | Ước lượng thời gian |
| --- | --- | --- |
| Giao diện tạo công việc | Đi thiết kế giao diện để có thể thêm công việc mới | 6h |
| API thêm mới công việc | Viết API thêm mới công việc để lưu trữ dữ liệu vào database | 4h |
| Validate dữ liệu | Hiển thị thông báo khi người dùng ko nhập dữ liệu vào ô input | 2h |

US2: Tìm kiếm công việc

| Tên Task | Mô tả chi tiết | Ước lượng thời gian |
| --- | --- | --- |
| Giao diện tìm kiếm | Đi thiết kế giao diện để có thể tìm kiếm công việc | 4h |
| API tìm kiếm công việc | Viết API tìm kiếm công việc để tìm kiếm trong database | 2h |
| Hiển thị kết quả tìm kiếm | Hiển thị kết quả khi người dùng nhập từ khóa vào ô input | 1h |

US3: Phân loại công việc

| Tên Task | Mô tả chi tiết | Ước lượng thời gian |
| --- | --- | --- |
| Giao diện phân loại công việc | Đi thiết kế giao diện để có thể thêm công việc mới | 6h |
| API thêm mới công việc | Viết API thêm mới công việc để lưu trữ dữ liệu vào database | 4h |
| Validate dữ liệu | Hiển thị thông báo khi người dùng ko nhập dữ liệu vào ô input | 2h |

- Sử dụng Velocity

Do Sprint hiện tại có tổng SP = 21 SP, xấp xỉ Velocity = 20, nên:

- Team đủ khả năng hoàn thành Sprint.

- Khả năng rủi ro thấp, nhưng cần tập trung xử lý ở các API phức tạp.

Dự báo: Sprint sẽ hoàn thành đúng mục tiêu nếu không phát sinh thay đổi phạm vi.

Bài 6: Lập kế hoạch Sprint cơ bản

- Xác định Mục tiêu Sprint

Hoàn thành các chức năng cốt lõi để người dùng có thể quản lý và theo dõi công việc, bao gồm tạo công việc và xem danh sách công việc.

- Chọn User Stories từ Product Backlog

| User Story | Mô tả |
| --- | --- |
| US1 - Tạo công việc | Là người dùng, tôi muốn tạo một công việc mới để có thể quản lý những việc cần làm |
| US2 - Hiển thị danh sách công việc | Là người dùng, tôi muốn xem danh sách tất cả công việc để theo dõi tiến độ |

Lý do chọn:

US1 cho phép người dùng bắt đầu sử dụng ứng dụng bằng cách tạo công việc

US2 giúp người dùng xem lại và theo dõi các công việc đã tạo

- Phân chia User Stories thành các task nhỏ

US1: Tạo công việc

| Task | Mô tả |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện tạo công việc | Form nhập: tiêu đề, mô tả, ngày bắt đầu, ngày hoàn thành |
| Xử lý API thêm công việc | Gửi dữ liệu lên server và lưu vào database |
| Validate dữ liệu nhập | Kiểm tra dữ liệu rỗng, sai định dạng và hiển thị thông báo |

US2: Hiển thị danh sách công việc

| Task | Mô tả |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện danh sách công việc | Hiển thị danh sách bên dạng lưới hoặc bảng |
| API lấy danh sách công việc | Lấy dữ liệu từ database để hiển thị |
| Hiển thị chi tiết thông tin công việc | Hiển thị trạng thái, ngày bắt đầu và kết thúc |

- Ước lượng công việc cho mỗi User Story

| User Story | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US1: Tạo công việc | 8 | Gồm giao diện + API + validate, độ phức tạp vừa |
| US2: Hiển thị danh sách công việc | 5 | Chủ yếu hiển thị dữ liệu, logic đơn giản hơn |

Bài 7:  Chia nhỏ User Story thành các Task trong Sprint

1.  Chia nhỏ User Story thành các Task

| Tên Task | Mô tả chi tiết |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện đăng ký. | Tạo form đăng ký gồm: tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu. |
| Xây dựng API đăng ký. | Tạo API để nhận dữ liệu từ form và lưu vào database. |
| Lưu thông tin tài khoản vào database | Mã hóa mật khẩu và lưu thông tin hợp lệ vào DB |
| Hiển thị thông báo kết quả đăng ký | Nếu đăng ký thành công hiển thị thông báo và chuyển hướng; nếu thất bại báo lỗi |

2.  Lý do lựa chọn các Task

| Task | Lý do lựa chọn |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện đăng ký | Giao diện là bước đầu tiên người dùng tương tác, tạo nền cho các xử lý tiếp theo |
| Xây dựng API đăng ký | API giúp đảm bảo bảo mật, dữ liệu chính xác trước khi lưu |
| Xây dựng API đăng ký | Lưu trữ là bước hoàn thành logic đăng ký, yêu cầu mã hóa đảm bảo an toàn thông tin |
| Xây dựng API đăng ký | Cần phản hồi rõ ràng để người dùng biết kết quả và thao tác tiếp theo |

3.  Ước lượng các Task

| Task | Story Point |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện đăng ký | 5 |
| Xây dựng API đăng ký | 5 |
| Xây dựng API đăng ký | 5 |
| Xây dựng API đăng ký | 3 |

Bài 8: Tính và Áp dụng Velocity trong Lập Kế Hoạch Sprint

- Tính Velocity của nhóm

- Tính Velocity cho từng Sprint

Sprint 1

Hoàn thành: US1 (5) + US2 (8) = 13 SP

Sprint 2

Hoàn thành: US4 (13) + US5 (5) = 18 SP

- Velocity trung bình

Trung bình = (13 + 18) / 2 = 15.5 SP

- Sử dụng Velocity để lập kế hoạch cho Sprint tiếp theo

Ví dụ chọn User Stories phù hợp

Giả sử Product Backlog có các User Stories với SP: 8, 5, 3, 2, 13, 1

Một số cách chọn để nằm trong ~15 SP:

- Option A: 8 + 5 + 2 = 15 SP

- Option B: 5 + 3 + 3 + 2 + 2 = 15 SP

- Option C : 8 + 8 = 16 SP