Bài 1: Viết đoạn hội thoại Sprint Review

Product Owner :
Trong Sprint này, mục tiêu của chúng ta là hoàn thành tính năng Trang đăng ký người học, bao gồm tạo tài khoản và lưu dữ liệu vào hệ thống LMS. Bây giờ nhóm sẽ demo

Các task đã hoàn thành trong sprint:

- UI đăng ký

- API đăng ký

Dev :
Đây là giao diện đăng ký đã hoàn thiện. Người dùng nhập tên, email, mật khẩu, sau đó dữ liệu được gửi đến API và lưu vào cơ sở dữ liệu. Nếu nhập sai định dạng email hoặc bỏ trống, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo. Mời bạn thử trực tiếp

Stakeholder:
Giao diện khá rõ ràng. Tuy nhiên, chúng tôi muốn bổ sung phần xác nhận lại mật khẩu và gửi email kích hoạt sau khi đăng ký

Bài 2: Nhận phản hồi từ Sprint Review và chuyển đổi thành Product Backlog Item

- Viết lại phản hồi thành 1 Product Backlog Item

Role: Là một trưởng phòng vận hành

Goal: Tôi muốn có bộ lọc xem thống kê theo ngày hoặc trong 24 giờ gần nhất
Benefit: Để tôi có thể theo dõi chi tiết hoạt động người dùng và đánh giá hiệu quả theo từng ngày cụ thể

- Viết 1 bộ Acceptance Criteria

- Người dùng có thể chọn ngày cụ thể để xem thống kê chi tiết

- Người dùng có thể chọn bộ lọc “trong 24 giờ gần nhất”

- Hệ thống hiển thị lại biểu đồ/kết quả thống kê tương ứng với bộ lọc đã chọn

- Nếu không có dữ liệu trong ngày được chọn, hệ thống hiển thị thông báo phù hợp

Bài 3: Rà soát Sprint và ghi lại 5 sự kiện quan trọng

- Xây dựng timeline Sprint

| ### Ngày | ### Công việc |
| --- | --- |
| ### 1 | ### Sprint Planning |
| ### 2 | ### UI đăng ký + đăng nhập |
| ### 3 | ### Hoàn chỉnh UI + Review + Feedback |
| ### 4 | ### API đăng ký |
| ### 5 | ### API đăng nhập + token |
| ### 6 | ### Test API + fix bug |
| ### 7 | ### UI trang quản lý công việc |
| ### 8 | ### API tải danh sách công việc |
| ### 9 | ### Tích hợp UI và API công việc |
| ### 10 | ### Hoàn thiện giao diện + phân trang |
| ### 11 | ### Test và sửa lỗi UI |
| ### 12 | ### Stakeholder Review tạm thời |
| ### 13 | ### Hoàn thiện các lỗi cuối + viết tài liệu sử dụng |
| ### 14 | ### Sprint Review + Sprint Retrospective |

- Ghi lại 5 sự kiện quan trọng đã xảy ra trong Sprint

| Ngày | Sự kiện | Mô tả | Ảnh hưởng | Bài học |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Bug API đăng ký | Lỗi không hash password, gây mất an toàn dữ liệu | Mất 0.5 ngày xử lý | Cần checklist bảo mật ngay từ đầu |
| 6 | Token xác thực lỗi | Token hết hạn sớm hơn dự kiến, gây logout liên tục | Delay task 1 ngày | Test lâu hơn với nhiều trường hợp timeout |
| 9 | Tích hợp UI + API thành công | Task List hiển thị được dữ liệu thật | Đẩy tiến độ nhanh hơn dự kiến | Chia nhỏ task giúp dễ tích hợp |
| 12 | Stakeholder đề xuất thêm “lọc theo trạng thái” | Yêu cầu mới cần bổ sung | Giúp sản phẩm hữu ích hơn | Ghi lại vào Backlog, không thêm vào Sprint hiện tại |
| 14 | Sprint Review đánh giá tốt | 80% Sprint Goal hoàn thành, demo mượt | Khách hàng hài lòng | Giữ quy trình review code chặt chẽ |

Bài 4: Chọn kỹ thuật Retrospective phù hợp

Chọn kỹ thuật Retrospective phù hợp: Mad – Sad – Glad

Tình hình team đang stress, thiếu chia sẻ và tinh thần thấp, vì vậy Mad – Sad – Glad là lựa chọn phù hợp nhất. Kỹ thuật này tập trung vào cảm xúc, giúp các thành viên bày tỏ sự bực bội, thất vọng/mệt mỏi và những điều tích cực/đáng vui . Việc chia sẻ cảm xúc thật sẽ giúp giải tỏa áp lực, tạo kết nối lại giữa các thành viên và giúp Scrum Master nhận diện nguyên nhân gốc của stress, cũng như lý do xuất hiện bug dồn cuối Sprint.

Các kỹ thuật khác như Start–Stop–Continue hay 4Ls thiên về hành động cải tiến, trong khi team hiện tại đang gặp vấn đề về tâm lý, nên ưu tiên hồi phục tinh thần trước khi cải tiến quy trình. Vì vậy, Mad – Sad – Glad giúp team giải quyết vấn đề về tâm lý, lấy lại năng lượng rồi mới tiếp tục cải tiến ở Sprint tiếp theo.

Bài 5: Thiết kế buổi Sprint Review cho 1 tính năng

(A) Mục tiêu của buổi Sprint Review

- Xác nhận chức năng đăng nhập hoạt động đúng theo yêu cầu ban đầu

- Thu thập phản hồi từ stakeholder về UI/UX

- Xem stakeholder có mong muốn bổ sung chức năng

- Đánh giá khả năng mở rộng bảo mật

- Quyết định mức độ ưu tiên cho các cải tiến trong Sprint tiếp theo.

(B) Ai sẽ nói gì trong 1 phút mở đầu cuộc họp

Product Owner :

Mục tiêu của Sprint này là hoàn thiện chức năng đăng nhập hệ thống nhằm giúp người dùng truy cập vào nền tảng học tập một cách an toàn. Chúng tôi mong nhận phản hồi về trải nghiệm người dùng và mức độ rõ ràng của cảnh báo khi nhập sai thông tin

Scrum Master :

Buổi Review hôm nay kéo dài khoảng 20 phút. Chúng ta sẽ chỉ tập trung vào việc xem demo, đặt câu hỏi và đưa phản hồi, không phân tích kỹ thuật hoặc tranh luận chi tiết. Nếu có các vấn đề cần bàn sâu hơn, chúng ta sẽ ghi lại và xử lý sau buổi Review

Dev Lead:

Chúng tôi sẽ demo luồng đăng nhập thành công, luồng nhập sai thông tin và hiển thị thông báo lỗi. API xác thực cũng đã liên kết với database thật nên mọi người có thể kiểm tra trực tiếp

(C) Dev sẽ demo tính năng như thế nào

- Dev mở giao diện trang đăng nhập trên trình duyệt để mọi người thấy form gồm: Email, Mật khẩu và nút “Đăng nhập”.

- Dev nhập một tài khoản mẫu hợp lệ (user_demo@gmail.com, mật khẩu: 123456) và nhấn “Đăng nhập”.

- Hệ thống hiển thị loading trong 1 giây, sau đó chuyển sang trang Dashboard, chứng minh việc xác thực thành công và lưu session.

- Tiếp theo, Dev demo trường hợp nhập sai dữ liệu bằng cách nhập email đúng nhưng mật khẩu sai.

- Sau khi nhấn “Đăng nhập”, hệ thống hiển thị thông báo cảnh báo màu đỏ: “Sai mật khẩu. Vui lòng thử lại!”.

- Dev tiếp tục demo tình huống bỏ trống dữ liệu và cho thấy hệ thống không cho phép gửi form, đồng thời hiển thị cảnh báo yêu cầu nhập đủ.

- Cuối cùng, Dev mời stakeholder thao tác trực tiếp để kiểm tra cảm nhận UI/UX và thời gian phản hồi của hệ thống, từ đó thu thập phản hồi ngay tại chỗ.

Bài 6: Tổ chức Sprint Retrospective hoàn chỉnh

(A) Tên Retrospective + kỹ thuật sử dụng

Retrospective: “Cải thiện Nhịp Sprint”
Kỹ thuật: Start – Stop – Continue

(B) Agenda chi tiết từng giai đoạn

| Thời gian | Hoạt động |
| --- | --- |
| 10 phút | Icebreaker – “Ai đang giống tôi?” |
| 10 phút | Revisit Sprint Goal & Data Review |
| 25 phút | Ghi ý kiến theo 3 nhóm Start – Stop – Continue |
| 20 phút | Thảo luận – Nhóm vấn đề & ưu tiên |
| 20 phút | Đề xuất giải pháp & thống nhất Action Items |
| 5 phút | Check-out: “Một từ cho Sprint tiếp theo” |

(C) Ít nhất 5 Action Items cụ thể sau buổi Retro

| Ai | Làm gì | Khi nào | Đo lường |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Bắt đầu daily đúng giờ; ai đến sau phải báo cáo cuối | Áp dụng từ Sprint 6 | Daily bắt đầu đúng giờ ≥ 90% trong Sprint |
| Tester Lead | Check và log bug ngay khi phát hiện, không dồn cuối Sprint | Áp dụng từ Sprint 6 | Bug phải được báo tối đa 1h sau khi phát hiện |
| Dev Team | Phân rã task nhỏ để giảm bug | Bắt đầu từ Planning Sprint 6 | bug < 1 task/Sprint |
| Product Owner | Xác nhận AC chi tiết với QA trước khi Dev bắt đầu | Trước mỗi Sprint | QA confirm đủ AC trước ngày bắt đầu Sprint |
| Dev + QA | Duyệt nhanh mỗi ngày 4–5 giờ chiều | Tất cả Sprint | Số bug phát hiện trong ngày tăng ≥ 30%, bug cuối Sprint giảm ≥ 50% |
| Scrum Master | Thu thập phản hồi cải tiến mỗi Sprint | Bắt đầu Sprint 6 | Có ≥ 3 góp ý cải tiến/ Sprint |

Bài 7: So sánh format Retrospective – Khi nào dùng cái nào?

| Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm dễ dẫn dắt (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start – Stop – Continue | 45–90 phút | Cần cải thiện hành vi, quy trình làm việc rõ ràng; team ít ý kiến cải tiến | Đơn giản, tập trung ra hành động; dễ áp dụng cho team mới | Dễ trở nên nông, ít đào sâu nguyên nhân | 5 |
| Sailboat | 60–120 phút | Muốn phân tích sâu nguyên nhân; có nhiều rủi ro, cản trở trong Sprint | Giúp nhìn tổng quan: mục tiêu, rủi ro, cản trở, động lực | Cần thời gian và cần có kỹ năng | 3 |
| Mad – Sad – Glad | 45–90 phút | Team stress, mệt mỏi, cần chia sẻ cảm xúc thật; mất kết nối | Giải tỏa cảm xúc, tạo sự đồng cảm, khơi mở chia sẻ thật | Ít tạo action items nếu dẫn dắt không tốt | 4 |
| 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed For) | 45–90 phút | Muốn nhìn lại theo góc học được và thiếu gì để cải thiện | Tạo tư duy học hỏi; nhìn nhận cả điểm tốt và thiếu | Có thể lan man nếu team chưa quen phản tư | 4 |
| KALM (Keep, Add, More, Less) | 60–90 phút | Team đã vận hành ổn định nhưng cần tinh chỉnh để tối ưu | Tập trung tối ưu hoá, tránh cực đoan thay đổi | Không phù hợp khi team đang có vấn đề nghiêm trọng | 4 |

Bài 8: Giải quyết vấn đề của team trong Retrospective

(A) Bạn sẽ nói gì đầu tiên để lấy lại không khí?

Cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Trước khi tiếp tục, mình muốn nhắc lại: mục đích của Retrospective không phải tìm ra ai sai, mà để cả team cùng làm việc tốt hơn ở Sprint tới.
Mọi ý kiến ở đây đều được tôn trọng, và chúng ta cùng tập trung vào vấn đề của quy trình, không phải lỗi cá nhân. Từ giờ, mình xin mời mọi người đóng góp theo nguyên tắc đó nhé.

(B) Bạn dùng kỹ thuật nào để mọi người không đổ lỗi cá nhân?

Kỹ thuật: Silent Writing + Mad/Sad/Glad (ẩn danh trên sticky notes)
Thời lượng: 10 phút

Lý do chọn:

- Viết im lặng tránh phản ứng theo cảm xúc.

- Dán theo cảm xúc, giúp con người nói thật mà không công kích cá nhân.

- Focus vào cảm xúc và vấn đề quy trình, không chỉ trích người khác.

Thực hiện:

- Mỗi người viết cảm xúc vào 3 cột: Mad – Sad – Glad, không ghi tên người.

- Scrum Master gom nhóm các ghi chú theo vấn đề chung (ví dụ: quy trình test muộn, giao task thiếu rõ ràng…).

- Thảo luận theo nhóm vấn đề, không theo cá nhân.

(C) 3 câu nói “thần chú” bạn sẽ dùng khi có người đổ lỗi

| Tình huống | Câu “thần chú” |
| --- | --- |
| Hai người bắt đầu tranh luận cá nhân | “Chúng ta tập trung vào quy trình, không tập trung vào con người.” |
| Một người nói lỗi của người khác | “Nếu đây là vấn đề của cá nhân, vậy làm cách nào quy trình có thể hỗ trợ tốt hơn?” |
| Khi có lời chỉ trích gây căng thẳng | “Hãy cùng mô tả vấn đề dưới dạng hành vi và dữ liệu, không phải con người.” |

(D) Action Item bạn sẽ đưa ra để giải quyết tận gốc vấn đề đổ lỗi

| Ai? | Hành động | Deadline | Đo lường thành công |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master + Team | Xây dựng Working Agreement mới: Không đổ lỗi cá nhân, tôn trọng trong họp | Cuối buổi Retro | Tất cả ký vào + share trên channel |
| Dev + Tester | Tạo checklist giao task rõ ràng: Definition of Ready & Definition of Done | Trước Sprint Planning tiếp theo | Không còn task bị “đẩy qua đẩy lại” do hiểu nhầm |
| Dev Lead + QA Lead | Họp mini 15 phút mỗi sáng để sync bug + rule báo bug sớm | Bắt đầu từ Sprint tới | Bug không dồn cuối Sprint |
| Toàn Team | Áp dụng Review code + Pair Testing mỗi task Medium trở lên | Sprint tới | Giảm lỗi giao tay + trách nhiệm chung |
| Scrum Master | Mỗi tháng tổ chức 1 Retro mini về tinh thần & hợp tác | Mỗi tháng | Team score tăng (survey nhanh 1–5 điểm) |